令和2年度～令和6年度　社会福祉法人丹生学園　社会福祉充実計画

**１．基本的事項**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人名 | | 社会福祉法人　丹生学園 | | | 法人番号 | | | | 1170005003204 | | |
| 法人代表者氏名 | | 理事長　松本　公望 | | | | | | | | | |
| 法人の主たる所在地 | | 和歌山県紀の川市下丹生谷１０１ | | | | | | | | | |
| 連絡先 | | 0736-73-5840 | | | | | | | | | |
| 地域住民その他の関係者への意見聴取年月日 | |  | | | | | | | | | |
| 公認会計士、税理士等の意見聴取年月日 | | 令和2年5月12日 | | | | | | | | | |
| 評議員会の承認年月日 | | 令和2年5月30日 | | | | | | | | | |
| 会計年度別の社会福祉充実残額の推移  （単位：千円） | | 残額総額（令和元年度末現在） | １か年度目  （令和２年度末現在） | ２か年度目  （令和3年度末現在） | | ３か年度目  （令和4年度末現在） | ４か年度目  （令和5年度末現在） | ５か年度目  （令和6  年度末現在） | | 合計 | 社会福祉充実事業未充当額 |
| 85,870  千円 | 75,870  千円 | 0　　　　千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | |  | 0  千円 |
|  | うち社会福祉充実事業費（単位：千円） |  | ▲10,000　　　　千円 | ▲75,870  千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | | 0　　　　千円 |  |
| 本計画の対象期間 | | 令和2年8月1日～令和7年3月31日 | | | | | | | | | |

**２．事業計画**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施時期 | 事業名 | 事業種別 | 既存・新規の別 | 事業概要 | 施設整備の有無 | 事業費 |
| １か年  度目 | 小規模施設新設用土地購入、農地転用 | 社会福祉事業 | 既存 | 小規模施設新築のため、土地を購入し、農地転用する。 | 有 | 10,000千円 |
| 小計 | | | | | 10,000  千円 |
| ２か年  度目 | 小規模施設新設 | 社会福祉事業 | 既存 | 小規模施設の新設。 | 有 | 66,518  千円 |
| 倉庫の購入 | 社会福祉事業 | 既存 | 防災備蓄品等を管理する倉庫の購入。 | 有 | 16,000  千円 |
| 小計 | | | | | 82,518  千円 |
| ３か年  度目 |  |  |  |  |  | 千円 |
| 小計 | | | | | 千円 |
| ４か年  度目 |  |  |  |  |  | 千円 |
| 小計 | | | | | 千円 |
| ５か年  度目 |  |  |  |  |  | 千円 |
| 小計 | | | | | 千円 |
| 合計 | | | | | | 92,518  千円 |

**３．社会福祉充実残額の使途に関する検討結果**

|  |  |
| --- | --- |
| 検討順 | 検討結果 |
| ①　社会福祉事業及び公益事業（小規模事業） | 家庭的養護推進、児童受入のため小規模施設を新設することとした。そして、その小規模施設の隣に災害時用の備蓄品の備蓄を行うための倉庫を購入し設置することとした。 |
| ②　地域公益事業 |  |
| ③　①及び②以外の公益事業 |  |

**４．資金計画**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業名 | 事業費内訳 | | １か年度目 | ２か年度目 | ３か年度目 | ４か年度目 | ５か年度目 | 合計 |
| 小規模施設新設用土地購入、農地転用 | 計画の実施期間における事業費合計 | | 10,000  千円 |  |  |  |  | 10,000  千円 |
| 財源構成 | 社会福祉充実残額 | 10,000  千円 |  |  |  |  | 10,000  千円 |
| 補助金 |  |  |  |  |  |  |
| 借入金 |  |  |  |  |  |  |
| 事業収益 |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業名 | 事業費内訳 | | １か年度目 | ２か年度目 | ３か年度目 | ４か年度目 | ５か年度目 | 合計 |
| 小規模施設新設 | 計画の実施期間における事業費合計 | |  | 66,518  千円 |  |  |  | 66,518  千円 |
| 財源構成 | 社会福祉充実残額 |  | 66,518  千円 |  |  |  | 66,518  千円 |
| 補助金 |  |  |  |  |  |  |
| 借入金 |  |  |  |  |  |  |
| 事業収益 |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業名 | 事業費内訳 | | １か年度目 | ２か年度目 | ３か年度目 | ４か年度目 | ５か年度目 | 合計 |
| 防災備蓄品用倉庫の購入 | 計画の実施期間における事業費合計 | |  | 16,000  千円 |  |  |  | 16,000  千円 |
| 財源構成 | 社会福祉充実残額 |  | 9,352  千円 |  |  |  | 9,352  千円 |
| 補助金 |  |  |  |  |  |  |
| 借入金 |  |  |  |  |  |  |
| 事業収益 |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  | 6,648  千円 |  |  |  | 6,648  千円 |

**５．事業の詳細**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業名 | 小規模施設新設用土地購入、農地転用 | | |
| 主な対象者 | 措置児童 | | |
| 想定される対象者数 | 6人 | | |
| 事業の実施地域 | 和歌山県紀の川市下丹生谷 | | |
| 事業の実施時期 | 令和2年8月1日～令和3年3月31日 | | |
| 事業内容 | 小規模施設新設のための土地を購入し、農地転用を行う。 | | |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 | 土地の購入、農地転用の開始。 | |
| 2か年度目 |  | |
| 3か年度目 |  | |
| 4か年度目 |  | |
| 5か年度目 |  | |
| 事業費積算  （概算） | 土地の購入　　　　　　　　　　　　　　6,000,000  木伐採処分　　　　　　　　　　　　　　1,740,000  農地転用　　　　　　　　　　　　　　　2,260,000 | | |
| 合計 | | 10,000千円（うち社会福祉充実残額充当額10,000千円） |
| 地域協議会等の意見と  その反映状況 |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業名 | 小規模施設新設 | | |
| 主な対象者 | 措置児童 | | |
| 想定される対象者数 | 6人 | | |
| 事業の実施地域 | 和歌山県紀の川市下丹生谷 | | |
| 事業の実施時期 | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 | | |
| 事業内容 | 農地転用した土地に、小規模施設を新設し、周りをフェンスで囲う。 | | |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 |  | |
| 2か年度目 | 小規模施設新設工事開始。 | |
| 3か年度目 |  | |
| 4か年度目 |  | |
| 5か年度目 |  | |
| 事業費積算  （概算） | 建設本体工事　　　　　　　　49,875,000  外構工事　　　　　　　　　　 7,935,000  設計・管理料　　　　　　　　 6,582,000  その他設備工事　　　　　　　 2,126,000 | | |
| 合計 | | 66,518千円（うち社会福祉充実残額充当額66,518千円） |
| 地域協議会等の意見と  その反映状況 |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業名 | 防災備蓄品用倉庫の購入 | | |
| 主な対象者 | 措置児童 | | |
| 想定される対象者数 | 6人 | | |
| 事業の実施地域 | 和歌山県紀の川市下丹生谷 | | |
| 事業の実施時期 | 令和3年4月1日～令和4年3月31日 | | |
| 事業内容 | 災害時用の備蓄品の備蓄を行うための倉庫を購入、設置する。 | | |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 |  | |
| 2か年度目 | 倉庫の購入、設置。 | |
| 3か年度目 |  | |
| 4か年度目 |  | |
| 5か年度目 |  | |
| 事業費積算  （概算） | 倉庫購入代金　　　　　　　16,000,000 | | |
| 合計 | | 16,000千円（うち社会福祉充実残額充当額9,352千円） |
| 地域協議会等の意見と  その反映状況 |  | | |

**６．社会福祉充実残額の全額を活用しない又は計画の実施期間が５か年度を超える理由**

|  |
| --- |
|  |